План мероприятий по подключению Участника.
1. Назначение документа

Документ определяет мероприятия в рамках подключения участников Системы Учета начислений и фактов оплаты (УНИФО) к Правила оказания Федеральным казначейством информационных услуг.

2. Термины и определения

ЭП – электронная подпись (в соответствии с 63-ФЗ), полученная в удостоверяющем центре (УЦ), входящем в Единое пространство доверия электронных подписей (ЕПД). Перечень УЦ входящих в ЕПД доступен по адресу: http://www.reestr-pki.ru/tsl.html.

ОС – Оператор Системы УНИФО

ТП УНИФО – служба поддержки

ФК – Федеральное казначейство

ТОФК – территориальные органы Федерального казначейства

МКС – Министерство связи и массовых коммуникаций РФ

УЦ – удостоверяющий центр

Оператор СМЭВ – Министерство связи и массовых коммуникаций РФ

Официальный сайт Федерального казначейства  - www.roskazna.ru 

Прочие термины и определения соответствуют Правилам системы УНИФО, утверждаемые Федеральным казначейством. 
3. План мероприятий по подключению  Участника

	Этап
	Описание работ и роли
	Срок

	Подготовительный Этап
	Участники – Получение  плана мероприятий по подключению. 
Участники – Получение  комплекта документов.
Участники – Изучение  документов.

ТП УНИФО – консультирование Участника.

	Определяет Участник

	1. Подключение Участника к СМЭВ (кредитные организации этапы 1 и 2 осуществляют одновременно)
	Участник.Заключение соглашения  с Оператором СМЭВ. 

Участник.Подключение к СМЭВ: 

· в соответствии с рекомендациями Оператора СМЭВ (www.smev.gosuslugi.ru) 
	

	2. Заключение договора с ОС 
	Участник: Заключает договор  присоединения к системе УНИФО и становится Участником Системы УНИФО (далее – Участник). 

Для этого:

Участник: Подписывает 2 экземпляра договора, заявку на регистрацию и передает документы необходимые для регистрации в ТОФК (отдел доходов) по территориальному признаку.

ОС (ТОФК (отдел доходов)) после проверки представленных документов и   осуществляет подписание договора.

ОС (ТОФК (отдел доходов)) передает подписанный договор и заявку с уникальным регистрационным номером Участнику.
	Дата планового заключения договора

	3. Доработка ИС Участника по требованиям Системы УНИФО
	ТП УНИФО. Консультации Участника по доработке ИС, Участника по требованиям Системы УНИФО.
	

	Необходимые и достаточные условия для начала тестирования:
· Подключение Участника к тестовой среде СМЭВ;
· Наличие у Участника  тестового сертификат ключа ЭП, полученный в УЦ, входящем в единое пространство доверия (ЕПД) - http://www.reestr-pki.ru/tsl.html ; 
· Доработанная по требованиям Системы УНИФО ИС Участника.

	4. Подготовка ИС Участника к тестированию
	Участник: Направляет сканированную копию заявки на присоединение с уникальным регистрационным номером в адрес ТП УНИФО и сообщает ТП УНИФО дату готовности провести тестирование доработанной ИС Участника. 

ТП УНИФО: обеспечивает консультационную поддержку Участника
	Дата готовности к тестированию

	5. Тестирование ИС Участника
	Участник совместно с ТП УНИФО осуществляет тестирование.
	По готовности

	6. Завершение тестирования ИС Участника
	ТП УНИФО  подтверждает успешное завершение тестирования ИС Участником.

ТП УНИФО:

направляет информацию об успешном тестировании ОС(ФК).


	

	Необходимыми и достаточными условиями для начала промышленной эксплуатации:
· Подключение Участника к промышленной среде СМЭВ;
· Подписанный с двух сторон (Участник и ОС (ТОФК)) договор присоединения к Правилам оказания Федеральным казначейством информационных услуг в системе УНИФО и заявка на регистрацию;

· Успешное завершение тестирования ИС Участника.

· Наличие у Участника  рабочего сертификат ключа ЭП, полученный в УЦ, входящим в ЕПД (http://www.reestr-pki.ru/tsl.html).


	7. Подключение к промышленной среде Системы УНИФО
	ОС(ФК): активирует Участника в промышленной среде Системы УНИФО.


	Дата начала работ в промышленной среде

	8. Промышленная эксплуатация Системы УНИФО Участником
	ТП УНИФО.Служба сопровождения: обеспечивает консультационную поддержку Участника
	В течение всего периода эксплуатации

	9. Контактная информация

ТП УНИФО :
	e-mail : support@e-t-k.ru
тел. :  8-800-250-03-11


	Круглосуточно

	10. Поддержка СМЭВ :


	e-mail : smev@gosuslugi.ru
8(495)727-00-99


	


Приложение № 1

Комплект документов 

для подключения участника

Для присоединения участнику  предоставляется  следующий комплект:

	№
	Документ/

комплект ППО
	Назначение
	Контакт сотрудника для вопросов по документу/

комплекту ППО
	Источник

	1. 
	Договор присоединения
	Документ необходим для оформления отношений между участником и ОС
	Сотрудники отдела доходов УФК по Томской области:

Овчарова Ирина Петровна   (382 2) 91-09-04

Камынина Светлана Анатольевна 

(382 2) 42-66-79

Егорычева Елена Сергеевна (382 2) 42-66-81

Курганова Татьяна Александровна

(382 2) 42-66-82
	http://tomsk.roskazna.ru в разделе  «Информация для клиентов. Администраторам поступлений».



	2. 
	Заявка на регистрацию
	Документ необходим для оформления отношений между участником и ОС
	Сотрудники отдела доходов УФК по Томской области:

Овчарова Ирина Петровна   (382 2) 91-09-04

Камынина Светлана Анатольевна 

(382 2) 42-66-79

Егорычева Елена Сергеевна (382 2) 42-66-81

Курганова Татьяна Александровна

(382 2) 42-66-82
	http://tomsk.roskazna.ru в разделе  «Информация для клиентов. Администраторам поступлений».



	3. 
	Правила оказания Федеральным казначейством информационных услуг
	Документ необходим для оформления отношений между участником и ОС
	Сотрудники отдела доходов УФК по Томской области:

Овчарова Ирина Петровна   (382 2) 91-09-04

Камынина Светлана Анатольевна 

(382 2) 42-66-79

Егорычева Елена Сергеевна (382 2) 42-66-81

Курганова Татьяна Александровна

(382 2) 42-66-82
	http://tomsk.roskazna.ru в разделе  «Информация для клиентов. Администраторам поступлений».



	4. 
	Форматы взаимодействия УНИФО с внешними информационными системами версия 1.15.0
	Форматы взаимодействия УНИФО с внешними информационными системами соответствуют методическим рекомендациям Министерства связи и массовых коммуникаций версии 2.4.4 
	
	http://www.roskazna.ru/p/fk/plany/projectUNIFO.html.

	5. 
	Руководство пользователя электронного сервиса Системы УНИФО версии 1.15.0
	Описывает процесс тестирования взаимодействия ИС Участника и ИС УНИФО. На этапе доработки ИС Участника, дает представление о порядке взаимодействия. На этапе тестирования является пошаговой инструкцией по тестированию.
	
	http://www.roskazna.ru/p/fk/plany/projectUNIFO.html.

	6. 
	Методические рекомендации                           по разработке электронных сервисов и применению технологии электронной подписи при межведомственном электронном взаимодействии

Минкомсвязи РФ по разработке веб-сервисов
	Документ описывает правила разработки электронных сервисов поставщиков, предназначенных для регистрации в системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), в части применения служебных блоков данных, передаваемых в электронных сообщениях, а также форматов электронной подписи в сообщениях и передаваемых в них электронных документах-вложениях
	
	http://smev.gosuslugi.ru/portal/api/files/get/942


	7. 
	Разъяснение порядка подключения к единой системе межведомственного электронного взаимодействия 
	
	
	http://smev.gosuslugi.ru/portal/faq.jsp#!/5


